스 프 린 트 〔3 차〕

| 프로젝트명 | 뱅크라면 | 학번 | 3308 | 성명 | 윤유섭 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

1. 제품 백로그(Product Backlog)

| 스프린트 | 제품 백로그 (기능 목록) |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 1차 | 카카오 로그인 |  |  |
| 2차 | 통계 조회 구현 |  |  |
| 3차 | 홈 화면 완성 및 FCM 통합 |  |  |
| 4차 |  |  |  |

2. 스프린트 백로그(Sprint Backlog)

|  | 기간: 2025. 4. 29. ~ 2025. 5. 13. |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | 할 일(To-Do) | 진행 중(In Progress) | 완료(Done) |
| 스프린트 계획 |  |  | - 홈 화면(HomeScreen) UI 완전 구현 - Firebase FCM 서비스 통합 - HTTP Interceptor/Authenticator 구현 - 자기이체 알림 필터링 |
| 일간 계획 |  |  |  |

3. 데일리 스크럼

| 이해나 - 한 일 : API 서버 배포 및 운영 환경 설정 - 해야할 일 : FCM 서버 키 연동 및 최종 배포 - 이슈사항 : X 채도훈 - 한 일 : 수입/지출 내역 조회 API 개발 - 해야할 일 : 월별 리포트 API 완성 - 이슈사항 : X 윤유섭 - 한 일 : HomeScreen UI 구현 착수 - 해야할 일 : HomeViewModel, HomeApiRepository 구현 - 이슈사항 : X 권세은 - 한 일 : 홈 화면 프로토타입 디자인 완성 - 해야할 일 : 지출 내역 추가/수정 UI - 이슈사항 : X (1주차) | 추가해야 하는 기능 - 지출/수입 내역 수정 기능 - 카테고리별 필터링 - 지난달 대비 지출 비교 표시 이해나 - 한 일 : FCM 서버 연동 완료 - 해야할 일 : 최종 서버 배포 - 이슈사항 : X 채도훈 - 한 일 : 월별 리포트 API 완성 - 해야할 일 : X - 이슈사항 : X 윤유섭 - 한 일 : Firebase FCM 통합, 자기이체 알림 필터링 - 해야할 일 : Room DB 마이그레이션 완료 - 이슈사항 : X 권세은 - 한 일 : 지출 내역 수정/삭제 UI 구현 - 해야할 일 : 중간보고서 작성 - 이슈사항 : X (2주차) |
| --- | --- |

4. 이슈(Issue)

| 발생 이슈 2가지 | 1. HomeApiRepository 병렬 API 호출 중 일부 응답 실패 시 전체 화면이 오류 상태가 되는 문제가 발생했다. 2. TransactionNotificationParser에서 카카오페이 자기이체 알림이 지출로 잘못 분류되는 문제가 발생했다. |
| --- | --- |
| 2가지 이슈의 처리 방법 및 결과 | (이슈 처리율) 100% 1. coroutineScope + async 병렬 호출 시 일부 API(카테고리 목록)가 실패해도 나머지 데이터는 정상 표시하도록 categoryNames 조회만 별도 runCatching으로 감싸고, HomeViewModel에서 onFailure 시 errorMessage를 StateFlow로 전달해 UI에서 처리할 수 있게 했다. 2. TransactionNotificationParser에 자기이체 키워드("본인", "내 계좌") 감지 로직을 추가하고, TransactionType.TRANSFER_OUT으로 분류하여 지출 집계에서 제외하도록 처리했다. |
| 이슈 처리 코드 | // HomeApiRepository.kt // 카테고리 이름 조회 - 실패해도 빈 Map으로 fallback val categoryNames = async { runCatching { categoryApi.getCategories() .requireBody().toDisplayNameMap() }.getOrDefault(emptyMap()) } // HomeViewModel.kt // API 실패 시 errorMessage를 StateFlow로 전달 runCatching { repository.loadMonth(yearMonth) } .onSuccess { snapshot -> _uiState.update { it.copy( isLoading = false, hasLoadedData = true, expense = snapshot.expense, income = snapshot.income, // ... 나머지 필드 ) } } .onFailure { throwable -> _uiState.update { it.copy( isLoading = false, hasLoadedData = false, errorMessage = throwable.message ?: "API 데이터를 불러오지 못했어요", ) } } // TransactionNotificationParser.kt // 자기이체 감지 → TRANSFER_OUT 분류 후 지출 집계 제외 private val selfTransferKeywords = listOf("본인", "내 계좌", "나에게") fun isSelfTransfer(body: String): Boolean = selfTransferKeywords.any { body.contains(it) } val transactionType = when { isSelfTransfer(body) -> TransactionType.TRANSFER_OUT body.contains("입금") -> TransactionType.INCOME else -> TransactionType.PAYMENT }. |

5. 개발 내용

(1) 홈 화면 상태 관리 – HomeViewModel

// HomeViewModel.kt class HomeViewModel( private val repository: HomeApiRepository = HomeApiRepository(), ) : ViewModel() { private val _uiState = MutableStateFlow(HomeUiState()) val uiState: StateFlow<HomeUiState> = _uiState.asStateFlow() init { refresh() } fun refresh(yearMonth: YearMonth = _uiState.value.yearMonth) { viewModelScope.launch { _uiState.update { it.copy(yearMonth = yearMonth, isLoading = true) } runCatching { repository.loadMonth(yearMonth) } .onSuccess { snapshot -> _uiState.update { it.copy( isLoading = false, hasLoadedData = true, expense = snapshot.expense, income = snapshot.income, categories = snapshot.categories, expenses = snapshot.expenses, incomes = snapshot.incomes, ) } } .onFailure { e -> _uiState.update { it.copy(isLoading = false, errorMessage = e.message ?: "오류 발생") } } } } fun showPreviousMonth() = refresh(_uiState.value.yearMonth.minusMonths(1)) fun showNextMonth() = refresh(_uiState.value.yearMonth.plusMonths(1)) }

MutableStateFlow로 UI 상태를 관리하며, viewModelScope 내에서 비동기 데이터를 로딩합니다. runCatching으로 API 실패를 처리하고 이전 달/다음 달 이동 기능을 제공합니다.

(2) 병렬 API 호출 – HomeApiRepository

// HomeApiRepository.kt suspend fun loadMonth(yearMonth: YearMonth): HomeApiSnapshot = coroutineScope { val year = yearMonth.year val month = yearMonth.monthValue // 여러 API를 async로 병렬 실행 val summary = async { monthlyReportApi .getMonthlyAmountSummary(year, month).requireBody() } val categories = async { monthlyReportApi .getMonthlyCategoryExpenses(year, month).requireBody() } val expenses = async { transactionApi .getMonthlyExpenseTransactions(year, month).requireBody() } val incomes = async { transactionApi .getMonthlyIncomeTransactions(year, month).requireBody() } val categoryNames = async { runCatching { categoryApi.getCategories() .requireBody().toDisplayNameMap() }.getOrDefault(emptyMap()) } // await()로 결과 수집 후 Snapshot 반환 HomeApiSnapshot( yearMonth = yearMonth, expense = summary.await().expense?.currentAmount ?: 0L, income = summary.await().income?.currentAmount ?: 0L, categories = categories.await().categories.orEmpty() .map { it.toUiModel(categoryNames.await()) }, expenses = expenses.await().expenses.orEmpty() .map { it.toUiModel(positive = false, ...) }, incomes = incomes.await().incomes.orEmpty() .map { it.toUiModel(positive = true, ...) }, ) }

coroutineScope + async로 5개의 API를 동시 실행하여 응답 속도를 개선했습니다. 카테고리 이름 조회는 runCatching으로 감싸 실패 시 빈 Map을 반환합니다.

6. 연구 내용(신기술)

// BankramenFirebaseMessagingService.kt class BankramenFirebaseMessagingService : FirebaseMessagingService() { override fun onNewToken(token: String) { super.onNewToken(token) Log.d(TAG, "FCM token refreshed: $token") } override fun onMessageReceived(message: RemoteMessage) { super.onMessageReceived(message) val title = message.notification?.title ?: message.data["title"] ?: "뱅크라면" val body = message.notification?.body ?: message.data["body"] ?: return showNotification(title, body) } private fun showNotification(title: String, body: String) { val pendingIntent = PendingIntent.getActivity( this, 0, Intent(this, MainActivity::class.java).apply { flags = FLAG_ACTIVITY_SINGLE_TOP or FLAG_ACTIVITY_CLEAR_TOP }, FLAG_UPDATE_CURRENT or FLAG_IMMUTABLE, ) val notification = NotificationCompat .Builder(this, CHANNEL_ID_PUSH) .setSmallIcon(R.mipmap.ic_launcher) .setContentTitle(title) .setContentText(body) .setStyle(NotificationCompat.BigTextStyle().bigText(body)) .setPriority(NotificationCompat.PRIORITY_HIGH) .setAutoCancel(true) .setContentIntent(pendingIntent) .build() getSystemService(NotificationManager::class.java) .notify(System.currentTimeMillis().toInt(), notification) } }

- BankramenFirebaseMessagingService.kt

FirebaseMessagingService를 상속해 서버 푸시 알림을 수신합니다. notification 필드와 data 필드 모두 처리하며, PendingIntent로 앱 진입을 지원합니다.

- StateFlow / collectAsStateWithLifecycle

ViewModel의 MutableStateFlow를 Compose에서 collectAsStateWithLifecycle()로 수집하여 생명주기에 안전하게 UI 상태를 반응형으로 업데이트합니다.

- coroutineScope + async 병렬 처리

HomeApiRepository에서 여러 API를 async {}로 실행하고 await()로 결과를 모아 HomeApiSnapshot을 구성합니다. 순차 호출 대비 응답 속도가 크게 향상됩니다.