스 프 린 트 〔3 차〕

| 프로젝트명 | 뱅크라면 | 학번 | 3308 | 성명 | 윤유섭 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

1. 제품 백로그(Product Backlog)

| 스프린트 | 제품 백로그 (기능 목록) |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 1차 | 카카오 로그인 |  |  |
| 2차 | 통계 조회 구현 |  |  |
| 3차 | 홈 화면 완성 및 FCM 통합 |  |  |
| 4차 |  |  |  |

2. 스프린트 백로그(Sprint Backlog)

|  | 기간: 2026. 4. 29. ~ 2026. 5. 13. |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | 할 일(To-Do) | 진행 중(In Progress) | 완료(Done) |
| 스프린트 계획 |  |  | 1. AppRoot 인증 상태 기반 화면 전환 2. HomeViewModel 및 병렬 API 로딩 3. Room DB 1→2 마이그레이션 4. 자기이체 알림 필터링과 회귀 테스트 5. Firebase FCM 및 알림 채널 통합 |
| 일간 계획 |  |  |  |

3. 데일리 스크럼

| 이해나 1. 한 일 : API 서버 배포 및 운영 환경 설정 1. 해야할 일 : FCM 서버 연동 및 최종 배포 1. 이슈사항 : X 채도훈 1. 한 일 : 수입/지출 내역 조회 API 개발 1. 해야할 일 : 월별 리포트 API 완성 1. 이슈사항 : X 윤유섭 1. 한 일 : AppRoot 인증 화면 전환 및 HomeScreen UI 구현 1. 해야할 일 : HomeViewModel, HomeApiRepository 구현 1. 이슈사항 : X 권세은 1. 한 일 : 홈 화면 프로토타입 디자인 완성 1. 해야할 일 : 지출 내역 추가/수정 UI 1. 이슈사항 : X (1주차) | 추가해야 하는 기능 1. 지출/수입 내역 수정 기능 1. 카테고리별 필터링 1. 지난달 대비 지출 비교 표시 이해나 1. 한 일 : FCM 서버 연동 완료 1. 해야할 일 : 최종 서버 배포 1. 이슈사항 : X 채도훈 1. 한 일 : 월별 리포트 API 완성 1. 해야할 일 : API 응답 검증 1. 이슈사항 : X 윤유섭 1. 한 일 : Home API 연동, FCM 통합, 자기이체 알림 필터링 1. 해야할 일 : Room 마이그레이션 및 회귀 테스트 마무리 1. 이슈사항 : X 권세은 1. 한 일 : 지출 내역 수정/삭제 UI 구현 1. 해야할 일 : 중간보고서 정리 1. 이슈사항 : X (2주차) |
| --- | --- |

4. 이슈(Issue)

| 발생 이슈 2가지 | 1. Room DB 스키마가 1에서 2로 변경되면서 기존 설치 환경에 transactionType 컬럼이 없어 업데이트 시 오류 또는 거래 유형 유실 가능성이 있었다. 2. 카카오페이의 "나한테 송금" 알림이 일반 송금 내역으로 저장되어 하나의 사용자 행동이 중복 거래처럼 남는 문제가 있었다. |
| --- | --- |
| 2가지 이슈의 처리 방법 및 결과 | (이슈 처리율) 100% 1. MIGRATION_1_2를 추가해 transactionType 컬럼을 기본값 UNKNOWN으로 생성하고, 기존 NULL/빈 값을 정규화했다. 스키마를 내보내고 마이그레이션 테스트로 기존 데이터 보존을 검증했다. 2. TransactionNotificationParser에 "나한테 송금" 정규식을 추가하고 해당 문구가 감지되면 저장 전에 null을 반환하도록 했다. 자기이체는 무시하고 정상 송금은 유지되는 회귀 테스트를 추가했다. |
| 이슈 처리 코드 | // BankramenDatabase.kt val MIGRATION_1_2 = object : Migration(1, 2) { override fun migrate(db: SupportSQLiteDatabase) { db.execSQL( """ALTER TABLE parsed_notifications ADD COLUMN transactionType TEXT NOT NULL DEFAULT 'UNKNOWN'""".trimIndent() ) } } // TransactionNotificationParser.kt private val selfTransferRegex = Regex("나한테\\s*송금") if (isSelfTransferNotification(title, body)) { return null } private fun isSelfTransferNotification( title: String, body: String, ): Boolean = selfTransferRegex.containsMatchIn("$title $body") |

5. 개발 내용

(1) 홈 화면 상태 관리 및 병렬 API 로딩 – HomeViewModel

// HomeViewModel.kt class HomeViewModel( private val repository: HomeApiRepository = HomeApiRepository(), ) : ViewModel() { private val _uiState = MutableStateFlow(HomeUiState()) val uiState: StateFlow<HomeUiState> = _uiState.asStateFlow() fun refresh(yearMonth: YearMonth) = viewModelScope.launch { _uiState.update { it.copy(isLoading = true) } runCatching { repository.loadMonth(yearMonth) } .onSuccess { snapshot -> _uiState.update { it.copy( isLoading = false, expense = snapshot.expense, income = snapshot.income, ) } } .onFailure { error -> _uiState.update { it.copy(isLoading = false, errorMessage = error.message) } } } }

MutableStateFlow로 홈 화면 상태를 관리하고 viewModelScope에서 월별 데이터를 불러오도록 구현했습니다. 로딩·성공·실패 상태를 한곳에서 갱신해 Compose 화면이 상태 변화에 따라 일관되게 반응하도록 했습니다.

(2) 월별 데이터 병렬 조회 및 FCM 통합

// HomeApiRepository.kt suspend fun loadMonth(yearMonth: YearMonth) = coroutineScope { val year = yearMonth.year val month = yearMonth.monthValue val summary = async { reportApi.getMonthlyAmountSummary(year, month).requireBody() } val categories = async { reportApi.getMonthlyCategoryExpenses(year, month).requireBody() } val expenses = async { transactionApi.getMonthlyExpenseTransactions(year, month).requireBody() } val incomes = async { transactionApi.getMonthlyIncomeTransactions(year, month).requireBody() } HomeApiSnapshot( expense = summary.await().expense?.currentAmount ?: 0L, categories = categories.await().categories.orEmpty(), expenses = expenses.await().expenses.orEmpty(), incomes = incomes.await().incomes.orEmpty(), ) }

coroutineScope와 async로 요약·카테고리·지출·수입 API를 동시에 호출해 홈 화면 로딩 시간을 줄였습니다. 같은 스프린트에서 FirebaseMessagingService, 알림 채널, Android 13 알림 권한을 연결해 서버 푸시를 앱 알림으로 표시하는 흐름도 완성했습니다.

6. 연구 내용(신기술)

// BankramenFirebaseMessagingService.kt class BankramenFirebaseMessagingService : FirebaseMessagingService() { override fun onNewToken(token: String) { Log.d(TAG, "FCM token refreshed: $token") } override fun onMessageReceived(message: RemoteMessage) { val title = message.notification?.title ?: message.data["title"] ?: "뱅크라면" val body = message.notification?.body ?: message.data["body"] ?: return showNotification(title, body) } } // AppRoot.kt val uiState = viewModel.uiState.collectAsStateWithLifecycle() if (uiState.value.isAuthenticated) { HomeScreen(onLogoutClick = viewModel::logout) } else { LoginRoute(onLoginCompleted = viewModel::completeLogin) }

- Firebase Cloud Messaging 수신 구조

FirebaseMessagingService를 상속해 notification/data 메시지를 모두 처리하고, 알림 채널과 PendingIntent를 사용해 사용자가 알림을 누르면 앱으로 진입하도록 구현했습니다.

- StateFlow와 collectAsStateWithLifecycle

ViewModel의 MutableStateFlow를 Compose에서 collectAsStateWithLifecycle()로 수집해 화면 생명주기에 맞춰 홈·로그인 상태를 반응형으로 갱신했습니다.

- Room 명시적 마이그레이션과 회귀 테스트

DB 버전 변경 시 파괴적 재생성 대신 MIGRATION_1_2를 적용해 기존 알림 데이터를 보존했습니다. 마이그레이션과 알림 파서 테스트를 함께 추가해 업데이트 이후에도 거래 유형과 필터링 동작이 유지되도록 검증했습니다.